# VCC视频会议 项目档案（分册版）

分册序号：
 第 7 册 / 共 12 册
分册标题：
 第七部分 项目总结与复盘
分册说明：
 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
主档案位置： VCC视频会议项目档案.md

## 📑 本册目录

第七部分 项目总结与复盘

7.1 技术成果总结

7.2 与主流软件对比

7.3 P0 改进项（待办）

7.4 未来扩展方向

7.5 经验教训沉淀

7.6 架构评审与改进建议

7.7 开发过程复盘

## 第七部分 项目总结与复盘

### 7.1 技术成果总结

本项目完整实现了实时音视频会议全链路，技术成果覆盖：
- 网络编程：
 epoll + EPOLLONESHOT、自研线程池（双条件变量 + Manager 伸缩）、MyMap 线程安全模板。
- 多媒体：
 音视频采集/编解码/渲染全链路、音视频同步（音频主时钟）、WebRTC VAD 静音检测（动态阈值 + 状态平滑）。
- 跨线程并发：
 Qt 信号槽、生产者-消费者（3 处）、QImage 深拷贝防 use-after-free。
- 协议设计：
 协议号→函数指针 O(1) 分发、长度前缀分包、H264 分片重组 + PLI。
- 工程调试： 科学调试六步法、最小化复现、多工具协同。

### 7.2 与主流软件对比

| 维度 | 本项目 | WebRTC/Zoom/Teams |
| --- | --- | --- |
| 传输协议 | 三路 TCP，长度前缀 | UDP/SRTP + RTP/RTCP |
| 分片格式 | 自定义 8KB + frameSeq 重组 | 标准 RTP FU-A |
| 丢包恢复 | PLI + 重组超时丢整帧 | NACK 按需重传 + GCC |
| 架构 | 简单转发（SFU 雏形） | WebRTC SFU（mediasoup/Janus） |
| 多端 | 仅 Qt 桌面（C 结构体协议） | Web/移动/桌面全平台 |
| NAT 穿透 | 无（直连） | STUN/TURN/ICE |
| 录制 | 未实现 | 服务端录制（MKV/MP4） |

### 7.3 P0 改进项（待办）

| 改进项 | 当前状态 | 建议方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码安全 | MD5 + 固定盐 | bcrypt/Argon2 + 随机盐 | P0 |
| SQL 注入 | sprintf 拼 SQL | 预编译 mysql_stmt_prepare | P0 |
| 数据库并发 | 单连接 + 全局 mutex 串行 | 连接池 + 读写分离 + Redis 缓存 | P0 |
| 数据库索引 | tel/name/email 无索引 | 建唯一索引变 O(logN) | P0 |
| 房间持久化 | 仅内存 | room 表 + room_member 关联表 | P1 |
| 统计功能 | 未实现 | 原子计数器 / Redis / 定期落库 | P1 |
| 录制功能 | 未实现 | 服务端旁路录制 + MKV + t_record 表 | P1 |
| 协议跨端 | C 结构体二进制 | Protobuf/FlatBuffers 或 JSON over WebSocket | P1 |
| 传输协议 | TCP 队头阻塞 | UDP/SRTP 或 QUIC | P2 |
| NAT 穿透 | 无 | STUN/TURN/ICE | P2 |
| 自适应码率 | 预留 SD 参数（手动） | 根据 RTT/丢包动态调码率 | P2 |
| SIMULCAST | 未实现 | 多分辨率流 + 接收端选档 | P3 |
| 房间锁优化 | 单 mutex | 读写锁或分片锁 | P3 |
| 水平扩展 | 单机 | roomid 哈希分片多服务器 | P3 |

### 7.4 未来扩展方向

录制会议： 服务端转发旁路录制，MKV 容器（原生支持 H264+Opus），FFmpeg avformat mux，时间戳用包内 min/sec/msec 对齐，新增 CRecorder + DEF_PACK_RECORD_RQ/RS，元数据存 t_record 表。

跨终端： 协议换 Protobuf/FlatBuffers；Web 用 WebSocket + WebRTC，移动用 WebRTC 库，服务端升级为 WebRTC SFU；自定义分片换标准 RTP 打包 + RTCP（NACK/PLI）。

20 人优化： SFU+SIMULCAST（按带宽选档）、UDP/SRTP+GCC 避免队头阻塞、零拷贝转发、读写锁/分片锁、超阈值降帧降分辨率、roomid 哈希分片水平扩展。

### 7.5 经验教训沉淀

Qt 隐式共享跨线程必深拷贝（QImage/QPixmap/QByteArray/QString/QList）。

主线程禁止阻塞（msleep、长编码、阻塞 send 均会饿死 paintEvent）。

FFmpeg 帧管理标准化（av_frame_get_buffer + av_frame_make_writable，禁用 av_image_alloc）。

MinGW 用 .dll.a 非 .lib；判别 DLL 工具链先查 msvcrt.dll 依赖。

cv::VideoCapture 非线程安全，MSMF 后端 COM 需同线程。

Windows Defender ASR 按目录名阻止摄像头，构建目录应简短或加排除项。

Debug/Release 插件勿混存，避免符号冲突。

网络输入必须校验，禁止信任客户端数据。

update() 异步合并丢帧，视频实时绘制用 repaint()；fillRect 非 drawRect。

//** 标记代码优先排查，是未解决问题的信号。

### 7.6 架构评审与改进建议

#### 7.6.1 架构优点

| 架构决策 | 优点体现 | 可维护性影响 |
| --- | --- | --- |
| 五层分层架构 | UI/调度/音视频/网络/渲染职责清晰 | 新功能定位明确，修改局部化 |
| ckernel 单例 | 全局唯一调度中枢，避免多实例竞争 | 生命周期简单，资源集中管理 |
| INet/INetMediator 抽象 | 网络层可替换（TCP→UDP→WebRTC） | 业务层零改动 |
| 信号槽跨线程通信 | 线程安全，事件驱动 | 降低锁使用，减少竞态 |
| 编码器回退链 | 跨环境自适应 | 部署灵活，无硬件依赖 |

#### 7.6.2 架构改进建议

| 改进方向 | 当前不足 | 建议方案 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务解耦 | ckernel 职责过重（God Object） | 拆分为 RoomManager/UserManager/AVManager | 全局重构 |
| 依赖注入 | 单例硬编码依赖 | 引入 DI 容器或构造注入 | 可测试性提升 |
| 配置外置 | 参数硬编码在 common.h | YAML/JSON 配置文件 + 热加载 | 部署灵活性 |
| 日志系统 | qDebug 散布 | 引入 spdlog 分级日志 + 文件轮转 | 运维可观测性 |
| 错误处理 | 返回值混合（int/bool/指针） | 统一 Result 类型 | 代码健壮性 |
| 测试覆盖 | 无单元测试 | 核心模块（协议/同步/编解码）加 GTest | 回归风险降低 |

#### 7.6.3 架构演进路线

当前（单体 C/S）
    ↓
中期（服务拆分 + SFU）
    ├── 信令服务（独立进程，WebSocket）
    ├── 媒体服务（SFU，mediasoup/Pion）
    └── 数据库服务（连接池 + Redis 缓存）
    ↓
长期（微服务 + 全平台）
    ├── 信令微服务（K8s 部署）
    ├── 媒体微服务（SFU 集群 + 负载均衡）
    ├── 录制服务（旁路录制 + 对象存储）
    └── 客户端（WebRTC 浏览器 + 移动端 + 桌面）

### 7.7 开发过程复盘

#### 7.7.1 开发阶段回顾

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 难点 | 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础搭建 | 1-2 周 | UI 框架 + 登录注册 + TCP 通信 | 阻塞 connect 致 UI 卡死 | 网络初始化移子线程 |
| 视频功能 | 2-3 周 | 采集 + JPEG + 传输 + 渲染 | 12 轮排查黑屏/崩溃 | 系统调试六步法 |
| 音频功能 | 1-2 周 | SDL 采集 + Opus + 播放 | AudioRead 状态机卡死 | 状态机用枚举+assert |
| H264 升级 | 1 周 | JPEG→H264 + 分片重组 | QImage 隐式共享崩溃 | 跨线程必深拷贝 |
| HD 升级 | 1 周 | 480p→720p + 768p→1080p | 全链路参数同步调整 | 参数集中管理 |
| 音视频同步 | 1 周 | AVSyncManager + 音频主时钟 | 发送端 msleep 阻塞黑屏 | 本地预览不需同步 |
| 静音检测 | 1 周 | WebRTC VAD + 动态阈值 | 状态抖动 | 3 帧连续确认 |
| 桌面共享 | 1 周 | QScreen 采集 + 重影修复 | 6 根因并发 | repaint 替代 update |
| 服务端优化 | 1 周 | epoll + 线程池 + 双条件变量 | 死锁/活锁 | EPOLLONESHOT |

#### 7.7.2 时间分配反思

| 活动 | 占比 | 合理性 | 改进建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新功能开发 | 40% | 合理 | — |
| Bug 修复/调试 | 35% | 偏高 | 增加测试覆盖率，前置质量 |
| 架构调整 | 15% | 合理 | — |
| 文档编写 | 10% | 偏低 | 应提升至 15-20% |

#### 7.7.3 关键决策回顾

| 决策点 | 当时选择 | 是否最优 | 反思 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输协议 | TCP | 是（学习阶段） | 生产应选 WebRTC |
| 视频编码 | JPEG→H264 | 是 | 回退链是亮点 |
| 音频编码 | Speex→Opus | 是 | 早期应直接选 Opus |
| 视频采集 | OpenCV | 是 | 同线程采集是关键教训 |
| 渲染 | OpenGL | 是 | QPainter 性能不足 |
| 服务端模型 | epoll+线程池 | 是 | EPOLLONESHOT 是关键 |
| 静音检测 | WebRTC VAD | 是 | 动态阈值是创新点 |