# VCC视频会议 项目档案（分册版）

分册序号：
 第 8 册 / 共 12 册
分册标题：
 第八部分 部署落地与公开发布
分册说明：
 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
主档案位置： VCC视频会议项目档案.md

## 📑 本册目录

第八部分 部署落地与公开发布

8.1 部署形态与路线选型

8.2 方案 A：容器化部署

8.3 方案 B：裸机 + mTLS

8.4 质量门禁与冒烟体系

8.5 数据库迁移、备份与回滚

8.6 GitHub 公开发布

8.7 作品链接与对外呈现

8.8 部署与发布侧的缺陷台账

## 第八部分 部署落地与公开发布

本部分为 2026-10-22 增补，回答三个问题：能不能真部署起来、能不能公开到 GitHub、有没有可展示的作品链接
。
所有结论均来自 deploy/ 下脚本与实测记录、发布仓库 D:\vcc-video-conference 的 git 实际状态、以及 2026-10-21 全量审查报告，可逐条核验。

### 8.1 部署形态与路线选型

本项目的部署形态由架构决定：客户端是 Windows 32 位程序（Qt 5.12.11 / MinGW），服务端是 Linux 二进制且只监听明文端口，TLS 由外部网关终结——因此两条部署路线可以共用同一份服务端二进制，加 TLS 不需要改一行项目源码。

| 方案 | 适用场景 | 优点 | 代价 | 落地状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Docker Compose | 绝大多数场景 | 一条命令起全套（含 MySQL）、环境可复现、健康检查与依赖顺序固化成文件、换 tag 即回滚 | 需要 Docker | 已真机落地（镜像 wechat-server:2026.10.16-3） |
| B. 裸机 + systemd + nginx mTLS | 不便装容器的虚拟机 | 依赖最少、性能无损耗、systemd 托管自启与限流重启 | 环境手工维护、换机要重装 | 脚本齐备且在本地 Docker 实验室用同一份 nginx 配置验证过，但目标虚拟机拿不到 IP，未真机落地 |
| C. 云服务器 + Compose | 需公网或异地访问 | 有公网 IP、多端可连 | 必须补 TLS 与鉴权、需配安全组 | 未做 |
| D. 只分发客户端、服务端跑本机 | 演示 | 零成本 | 关机即停，不可当正式部署 | 未做 |

选型判据不是偏好问题：要"环境可复现 + 一键回滚"选 A；不便装容器但要求公网 mTLS 选 B；内网用 A、对外边界用 B 的网关形态可以组合。

端口与暴露面策略

| 端口 | 用途 | 绑定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 明文业务（客户端三路连接） | 127.0.0.1 | ${SERVER_BIND:-127.0.0.1}，不要改成 0.0.0.0，否则无鉴权的二进制协议暴露到局域网 |
| 8443 | mTLS 网关 | 对外 | ssl_verify_client on + ssl_crl，无证书直接拒绝 |
| 8080 | CRL 发布 | 仅内网 | CRL 本身不含敏感信息，但没必要暴露公网 |

目标环境前置条件：Ubuntu 22.04 / x86_64 / ≥2 核 4GB / 磁盘 ≥20GB；Docker 20.10+ 与 Compose v2（实测环境 Docker Desktop 29.8.2 + Compose v5.6.0，WSL2 后端）；冒烟脚本需要 Python 3.6+。

环境级坑（实测）：Docker 引擎起不来、报 npipe:////./pipe/dockerDesktopLinuxEngine 找不到时，换 Docker 版本没用。根因是引擎必须调用的 C:\Windows\system32\wsl.exe 被安全策略/第三方安全软件拦截，或 WSL 平台未安装。处置顺序：放行 wsl.exe → 确认 wsl -l -v 有分发 → 再重启 Docker。镜像拉取超时的解法是给 ~/.docker/daemon.json 配 registry-mirrors。

### 8.2 方案 A：容器化部署

#### 8.2.1 一键部署的执行顺序

cd deploy
cp .env.example .env          # 填写 DB_PWD / MYSQL_ROOT_PWD / CLIENT_SERVER_IP
./deploy.sh                   # 前置检查 → prepare → 构建 → up → 等 healthy → 隔离冒烟
./deploy.sh --tls             # 额外拉起 8443 mTLS 网关（公网必选，缺证书自动 gen-certs）
./deploy.sh --no-build        # 仅重启，不重新构建

deploy.sh 前置检查缺一项即退出：docker 存在、compose v2 存在、.env 存在、DB_PWD/MYSQL_ROOT_PWD 非空且不是占位值「请改成强口令」。

#### 8.2.2 环境变量清单

| 变量 | 必需 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB_NAME | ✅ | wechat | 库名。部署时必须显式注入——源码 _DEF_DB_NAME 的默认值与实际库不一致 |
| DB_USER | ✅ | wechat | 应用账号，不要用 root |
| DB_PWD | ✅🔐 | — | 运行期注入，不进镜像层 |
| DB_IP | ✅ | mysql | 裸机改为 127.0.0.1 |
| MYSQL_ROOT_PWD | ✅🔐 | — | 仅容器初始化与运维 |
| SERVER_PORT | ⬜ | 8000 | 宿主映射端口（容器内仍 8000） |
| SERVER_BIND | ⬜ | 127.0.0.1 | 明文端口绑定地址 |
| IMAGE_TAG | ✅ | latest | 回滚锚点，按 YYYY.MM.DD-N 命名 |
| CLIENT_SERVER_IP | ✅ | — | 写进客户端 config.ini 的服务端地址 |

#### 8.2.3 镜像的两个关键设计

口令运行期注入：packdef.h 用 _db_env() 从环境变量读 DB_*，compose 用 environment: 注入，镜像层里没有口令。早期"构建期用 sed 把口令写进源码再编译"的做法已废弃——它把口令固化进了镜像层。

双重启动等待：容器 entrypoint 先 nc -z mysql 3306 循环等待，再由 depends_on: service_healthy 兜底。单靠后者不够：MySQL 端口开了但账号未初始化时，服务端 Open() 失败会直接 exit(-1)。

#### 8.2.4 健康检查必须是业务级

| 探针方式 | 能发现的问题 |
| --- | --- |
| nc -z 探端口 | 只能发现"进程没了" |
| health-probe 发 LOGIN_RQ 等 LOGIN_RS | 还能发现线程池/epoll 阻塞与 MySQL 不可用——这两种情况下服务端不会回包，探针超时转 unhealthy |

这也是 health-probe.cpp 存在的理由。日志为空不是故障：服务端所有 printf 都被注释掉，err_str() 在致命路径上是零日志静默 exit。

### 8.3 方案 B：裸机 + mTLS

#### 8.3.1 拓扑

Qt 客户端 ──127.0.0.1:8000──> stunnel(本机) ══TLS1.2/1.3 + 客户端证书══> nginx:8443 ──> 127.0.0.1:8000
                                                                       │
                                                          CRL:8080 ────┘（发布吊销列表）

#### 8.3.2 证书体系

| 项 | 改造前（方案 A 自签） | 改造后（方案 B） |
| --- | --- | --- |
| 服务端证书 | 自签 CA 签发 | 公共可信 CA（Let's Encrypt DNS-01，不需公网 80 端口，支持泛域名） |
| 客户端证书 | 所有人共用一张 | 每人一套私钥 + 证书，姓名/工号/邮箱写入 subject，p12 分发并登记台账 |
| 原自签 CA | 又签服务端又签客户端 | 降级为客户端专用根 CA（ca-init.sh --reuse-root 可复用，避免重签全部客户端） |
| 吊销 | 无 | CRL，网关侧强校验，吊销后下一次握手即失效 |

#### 8.3.3 反直觉陷阱：握手成功不能作为 mTLS 生效的判据

TLS 1.3 的 post-handshake authentication、以及 nginx 在 TLS 1.2 下的实现，都是先完成握手、再校验客户端证书。因此无证书的客户端 wrap_socket 也会返回成功，随后才被 alert 断开。

| 判据 | 结论 |
| --- | --- |
| ❌ 看"握手是否成功" | 第一版反向用例因此误报"鉴权失效" |
| ✅ 看字节有没有真的穿过去 | 反向用例在 TLS 1.2/1.3 各发一个字节做转发探测；正向用例额外发一次不存在号码的登录请求（只 SELECT 零写库）确认链路真通 |

网关日志才是真相：client_cert=SUCCESS up=172.18.0.2:8000（有证书，真转发）对 client_cert=NONE up=-（无证书，零字节转发）。

方法论沉淀：这类"看起来通过了其实没验到"的检查，比没有检查更危险。安全项验收必须找到能证伪的判据。

#### 8.3.4 生产加固 6 条

根 CA 私钥离线保存（网关机只留 chain.crt）；对 CRL 定时器加监控（CRL 过期 = 全量断连）；inventory.csv + index.txt 定期备份（丢了无法精确定位吊销对象）；人多后演进到 OCSP stapling；业务层二次鉴权保留（mTLS 只证明证书有效，账号密码/bcrypt 是叠加关系）；回滚只删 nginx 配置与 timer，证书资产一律保留，否则一次回滚会让证书体系不可恢复。

### 8.4 质量门禁与冒烟体系

#### 8.4.1 门禁四步（fail fast，越便宜越靠前）

| 步 | 内容 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1/4 | prepare.sh + prepare.sh --check | 构建上下文 .staging 若停在旧版本，编出来的镜像会"一切正常却不含最新修复"——最难发现的假绿 |
| 2/4 | docker compose build server | 编译错误最先暴露 |
| 3/4 | smoke.sh（隔离栈） | 功能冒烟，生产库零接触 |
| 4/4 | security_smoke.sh（隔离栈） | 注入回归：A 组打恶意包，B 组功能回归，跑完复核库行数 |

ci-local.sh 是唯一入口，支持 --with-tls（正/反两案握手）与 --fast（跳过构建）。.github/workflows/ci.yml 不写自己的逻辑，直接调用它——否则必然出现"本地绿、CI 红"，且两套标准都会腐烂。

#### 8.4.2 隔离冒烟：为什么不能"跑完删数据"

冒烟栈用 docker compose -p wechat-smoke -f docker-compose.yml -f docker-compose.smoke.yml up 起一次性环境，跑完 down -v 销毁。

被否决的替代方案是"跑完直连 MySQL 删掉冒烟数据"。杀手锏理由：verifier 生成的号码是 139%08d，最自然的清理条件 DELETE FROM t_user WHERE tel LIKE '139%' 会误删真实用户——139 是中国移动号段。此外隔离栈还顺带把"首次部署（空库 + schema.sql）"这条路径也测了，而直连清理永远测不到。

判断隔离成功的铁证是自增 ID：冒烟注册返回 userid=1（每次全新空库），而生产库自增已到 15；若误连生产库，返回值会是 16。这个数字比任何日志都可靠。

隔离栈三个必踩的坑：① container_name 全局唯一，必须显式改名；② ports: [] 移不掉主文件已声明的映射，要写同宿端口才能替换；③ 卷隔离靠 -p 前缀，无需覆盖 volumes。

#### 8.4.3 测试覆盖的短板

服务端定义了 12 个协议处理器，自动化只覆盖 Register / Login 两个（2/12 = 16.7%）；音视频帧转发作为核心业务零自动化，回归只能靠人肉双端。这是当前最大的测试缺口。

### 8.5 数据库迁移、备份与回滚

| 机制 | 做法 | 为什么这样定 |
| --- | --- | --- |
| schema.sql 幂等 | 查 information_schema.statistics 判重 + 动态 SQL（存储过程用完即删） | MySQL 8.0 不支持 CREATE INDEX IF NOT EXISTS，裸机第二次部署必在 ERROR 1061 中断 |
| 两条路径同构 | schema.sql（新装）与 migrations/0001_init_t_user.sql（升级）md5 必须一致（653ae28e…），migrate.sh 执行前比对 | 一旦分叉就会出现"新装的库和升级上来的库结构不同"，极难排查 |
| 版本表 | schema_migrations(version, name, md5, applied_at, applied_by)；已应用迁移不允许事后改内容，md5 漂移即拒绝 | 版本化迁移能成立的前提 |
| 只读预览 | ./migrate.sh --plan 先看后改；裸机用 MIGRATE_MODE=local | 存量库首次执行会把 0001 登记为已应用（内容幂等，可安全重复） |
| 自动备份 | 每次 deploy.sh 自动 mysqldump 到 deploy/backups/db-<时间戳>.sql | 备份本身落在仓库目录内是泄露面，应移出并加密 |
| 回滚锚点 | .current_tag / .last_good_tag + 保留最近 3 个镜像 tag；禁止 docker compose down -v | -v 会删 MySQL 数据卷 |

已修的历史缺陷：.current_tag 与 .last_good_tag 曾同时写入同一个 tag，导致"回滚到刚刚构建失败的自己"——逻辑空转且让人误以为回滚已生效。现在 rollback.sh 对「目标 == 当前」会拒绝空回滚。

易混淆命名：镜像 tag 2026.10.13-1 与 git tag v2026.10.13-1（带 v）语义不同，回滚时容易填错。

### 8.6 GitHub 公开发布

#### 8.6.1 策略：新建干净仓库，不在原仓库改历史

| 决策点 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 仓库策略 | 新建干净仓库做首次提交 | 原地改名甩不掉历史大对象；旧历史仍含旧品牌与口令注释。新仓库历史干净、体积可控，旧库完整保留可回滚 |
| 许可证 | MIT + NOTICE，第三方源码移出仓库 | ffmpeg 部分组件是 LGPL/GPL，与 MIT 不兼容；剥离 vendored 源码后用 NOTICE 说明获取方式与许可证表 |
| 素材处置 | 表情包、头像、课件 PDF、素材压缩包一律不进公开仓库 | 版权归属不明；真正被 UI 引用的只有 3 个，已用自绘占位图替换 |
| 脱敏位置 | 只在发布仓库脱敏，源码仓库完全不动 | 源码仓库要保持可运行的内部工程；发布仓库内另做清理 |
| 品牌界线 | 名字可改，配置值不改 | 目录名/类名/窗口标题可改；库名、容器名、证书 CN、systemd 单元名、监控 job、默认 IP 一律不改——一改线上就连不上 |

这条界线是发布方案里最容易被违反的一条：曾有一轮把"改名""配置值变更""发布瘦身""构建改造"混在一起做，最终 8 组改动被整体回退。

#### 8.6.2 脱敏台账（源码库残留 → 发布库处置）

| 类别 | 源码库残留 | 发布库 |
| --- | --- | --- |
| 硬编码口令 | 4 处（三份 TCPKernel.cpp 注释 + 一份问题分析文档） | 已清（注释重写为中性描述） |
| 真实数据库口令 | 3 处（部署检查报告、口令核实手册、发布方案文档） | 未入库 |
| 测试手机号 | 3 处 | 未入库 |
| 内网 IP 192.168.x | 82 处 / 32 文件（客户端源码 2 处 + 文档 80 处） | 客户端 2 处改 127.0.0.1，文档整体不入库 |
| 旧品牌 WeChat | 1593 处 / 98 文件（含 2 个 PDF 各 159 处） | 源码内仅剩 2 处注释，已清 |

据此确立不入公开仓库清单：项目类图/、项目总结/（PDF/DOCX）、问题修复文档/、VCC视频会议项目档案*/、相关文件/、内部部署检查报告、MSYS2/。代价是这些目录里恰好装着最好的展示素材（80+ 张架构图、12 篇技术总结），想用要"抽图不搬库"。

#### 8.6.3 发布仓库现状

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 路径 / 分支 | D:\vcc-video-conference / main |
| 提交 | 4 次：仓库骨架 → 补齐 LICENSE/NOTICE/README → 导入客户端与服务端源码 → 导入 deploy 部署资产 |
| 跟踪规模 | 231 个路径（vcc-client/、server/、deploy/、docs/、tools/ + 根级治理文件） |
| 治理文件 | README.md 331 行 / NOTICE 107 行 / LICENSE MIT / .gitignore 125 行 / .gitattributes |
| 提交身份 | Lucifar-hub095 <Lucifar-hub095@users.noreply.github.com>（noreply，不泄露手机号） |
| 敏感信息 | 真实口令 / 手机号 / 内网 IP / 密钥 0 命中 |
| 远端 | 无 remote，未 push |

#### 8.6.4 距"可 push"还差什么

落盘工作区里未提交的审查修复——仓库内容必须等于审查过的内容；

修两个远程可利用的 P0（见 8.8）；

补 videoapi.pri 的 OPENCV_DIR 空值回退，或修正 README 措辞（原文承诺了代码没做的事）；

README 第三方依赖清单补全：.gitignore 的 *.a/*.lib 规则曾误伤 vendored 静态库 libopus.a 与 signalProcess.lib（不在仓库里则克隆后链接必失败，已实测复现），现已用 ! 例外规则放行，但 README 未提及这两个文件与 OpenCV 版本要求；

定仓库名与可见性，再执行 git remote add + push（唯一不可逆的一步）。

#### 8.6.5 push 前的四项核验

# ① 敏感信息三项全 0
git grep -nIE "口令|手机号" -- .   ; echo "命中数: $?"
git grep -nIE "192\\.168\\." -- .          ; echo "命中数: $?"
git ls-files | grep -E "\\.(key|pem|p12|pfx|csr|crt)$" ; echo "命中数: $?"

# ② 提交身份必须是 noreply
git log -4 --format='%an <%ae>'

# ③ 体积
du -sh .git

### 8.7 作品链接与对外呈现

#### 8.7.1 先定性：桌面 C/S 没有网页型 demo

客户端是 Qt 桌面程序，服务端是自定义二进制协议（非 HTTP），因此不存在"点开就能用"的网页链接；也不建议硬造一个在线 demo——那需要长期在线服务端 + 客户端下载 + mTLS 证书分发，成本与风险远超收益。作品链接的本质不是"点进去能用"，而是"点进去就信"：让人在三分钟内确认「这确实是从零写的、确实能跑、架构确实清楚」。

| 形态 | 载体 | 作用 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 仓库首页 | GitHub Repo + README | 第一落点，决定大部分初印象 | 有内容，无截图 |
| ② Release 分发包 | GitHub Releases | 证明"真的能跑" | 无 tag、无 Release |
| ③ Pages 展示页 | GitHub Pages | 一页式图文 | 未做 |
| ④ 演示视频 / GIF | README 内嵌 + 视频站链接 | 替代在线 demo | 无素材 |

推荐组合：① + ② 必做；④ 做一段 60–90 秒录屏，性价比最高；③ 可选，做成"单页 + 架构图 + 截图 + 视频嵌入"，不要重写一遍 README。

#### 8.7.2 仓库首页改造要点

现有 README 已有功能表、ASCII 架构图、13 类协议包表、构建步骤、配置方式与安全说明；缺口是零截图、无快速体验路径、技术亮点被埋在正文、第三方依赖清单不全。建议结构：一句话定位 → badge → 主截图/GIF → 亮点四条（自定义协议、三层音频处理、视频链路、工程化门禁）→ 60 秒快速开始 → 架构 → 协议 → 部署 → 依赖获取 → 已知限制 → 许可与免责。

要补的素材：登录页、房间内音视频（2 张）、屏幕共享各 1 张截图，一段 ≤5MB 的双端互通 GIF，以及系统全景图与部署图各 1 张。

#### 8.7.3 Release 与 Pages

Release：tag 用语义化版本 v0.1.0（避免与镜像 tag 2026.10.16-3 混淆）；附件放客户端 zip + SHA256SUMS.txt；不能附 .env、certs/、backups/、真实服务器 IP。二进制走 Release 附件而非入库——入库会永久污染 git 历史。

Pages：需要仓库 Public（私有仓库 Pages 需付费）；建议 /docs 目录 + 内置主题起步，图片放 docs/assets/；开启后形如 https://<账号>.github.io/<repo>/。

#### 8.7.4 素材复用规则：抽图不搬库

项目类图/ 共有 71 张 JPG（图表汇总总览 1、系统全景 7、业务流程 3、用例 2、时序 4、ER 1、状态 5、组件 1、部署 2、活动 3、数据流 5，另有类图 35 张），配套 14 份 PDF 与 13 张 HTML 渲染页。规则：

只挑 6–8 张（全景、部署、ER、时序、数据流各 1–2 张），不要整批搬；

文件名去掉旧代号，改成 system-overview.jpg / deployment.jpg 这类中性名；

放入发布仓库 docs/assets/diagrams/ 后引用；

*.html（mermaid 渲染页）与 *.pdf 不入库。

#### 8.7.5 可直接复用的表述

一句话（30 字）：基于 Qt/C++ 从零实现的桌面视频会议系统，含自定义二进制协议与音视频链路。

一句话（60 字）：从零实现的桌面视频会议系统：自研二进制协议与三路通道、Opus/H.264 音视频链路、AVSync 同步模块；服务端 Docker 一键部署，本地门禁含 SQL 注入回归。

技术关键词：C++11 Qt 5.12 epoll 线程池 MySQL bcrypt FFmpeg H.264 SDL2 Opus WebRTC VAD Speex AEC OpenCV 自定义二进制协议 Docker Compose nginx stream mTLS CRL GitHub Actions

### 8.8 部署与发布侧的缺陷台账

#### 8.8.1 P0（远程可利用 / 发布阻断）

| # | 位置 | 问题 | 后果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | clogic.cpp 的 MyMap::find + block_epoll_net.h | std::map::operator[] 对不存在的 key 插入默认值 | 未认证客户端两个普通协议包即可让 joiner->m_userName 空指针解引用，远程打崩服务进程 | 已修（改用迭代器查找，不存在返回 V()） |
| 2 | AudioApi/audiowrite.cpp SDL 回调 | empty()/front() 在互斥锁外访问 std::deque | 与主线程 push 每 20ms 并发一次，队列扩容期间锁外读取会撕裂，长期运行大概率崩溃 | 已修（empty/front/pop 移入同一 lock_guard） |
| 3 | .gitignore 的 *.a/*.lib | 误伤 vendored libopus.a 与 signalProcess.lib | 克隆后客户端链接必失败 | 已修（! 例外放行） |

#### 8.8.2 P1 摘要（按模块）

服务端：构造函数不检查 Open() 返回值；除 H264/PLI 外不校验 nlen 直接强转结构体（短包越界读）；不完整包仍被分发；断开无业务层回调导致 m_mapIDToUserInfo 永不清理（死 fd 复用后视频帧串线）；重复登录只 erase 不 close；客户端 fd 无超时（slowloris 可占死线程池）；音视频帧 uid 取自包体不校验归属（可伪造他人身份注入房间）；pthread_kill(tid,0)==-1 判定错误导致死线程槽位永不复用；epoll_wait 持续失败时 100% CPU 忙等。

客户端：包长非法仅 continue 不消费残留字节（连接永久解析错乱）；包头单次 recv 未循环收满；nlen - 6*sizeof(int) 前未校验 nlen>=24；userGroups.erase() 后仍访问节点引用（UB）。

部署脚本：migrate.sh 所有 mysql 命令未带 -D "$DB_NAME"（迁移完全无法运行）；verify.py 第 4 步 finally 里 bad.close() 抛 NameError（正常场景误报失败）；pack_client.bat 的 if "%~1:~0,2%" 不是合法子串展开（--xxx 被当成 IP）；rollback.sh 回滚验证写生产库。

#### 8.8.3 部署运维待办

| 优先级 | 事项 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 修 migrate.sh 缺 -D "$DB_NAME" | ./migrate.sh --plan 不再报 "No database selected" |
| P1 | 修 verify.py 的 bad.close() NameError | --expect-fail 场景返回 0 |
| P1 | rollback.sh 回滚验证改走隔离栈 | 回滚过程不再新增 t_user 行 |
| P2 | .env 权限收紧 | 必须用 icacls /inheritance:r——chmod 600 在 NTFS 上静默失效（实测仍是 0666） |
| P2 | 依赖锁 digest（mysql:8.0 / nginx:1.27-alpine） | 两次构建镜像 digest 一致 |
| P2 | 接入监控告警 | alert-rules.yml 目前只有规则、无 exporter，实际零监控 |

#### 8.8.4 已确认完成的项

容器化部署跑通（三容器 healthy）、明文端口收敛到回环、隔离冒烟零污染、业务级健康探针、schema.sql 幂等、版本化迁移 + md5 一致性、TLS 反向用例误报修复、登录包 memset 越界修复、UpdateEmailRq 越权修复、发布库敏感扫描 0 命中、提交邮箱改 noreply、版权素材移出并替换占位图、客户端全量构建成功。